Protokoll Projektteam-Meeting vom 13.04.15 mit Francis Opoku, Huyen Nguyen, Fabian Reiber - Autor: Fabian Reiber
19.3	A	David macht sich weiter Gedanken zu einem Workflow	David	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst
19.4	A	Fabian setzt sich weiter mit UIMA auseinander und schaut sich gegebene Beispiele von Apache an	Fabian	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst und siehe Lfd.Nr. 35
23.3.1	A	Fachliche Anforderungen für die Architektur	David	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst
23.3.2	A	Allg. fachliche Anforderungen für unser Projekt, ausgehend von der Bachelorarbeit und weiteren Quellen	Huyen	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst
23.3.4	A	Fachliche Anforderungen für UIMA	Fabian	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst
23.4	A	Ein erster Entwurf wird angefertigt	Alle	09.04.2015 – 15.04.2015	E
33	A	David befasst sich mit ClearTK und die Anbindung an UIMA.	David	09.04.2015 – 15.04.2015	E
34	A	Francis macht sich Gedanken zu der Architektur.	Francis	09.04.2015 – 15.04.2015	E
36	B	Architekturdokument und Spezifikation (Lastenheft s.9.3) werden gepflegt. → Entwurf	Huyen, Fabian, David und Francis (Architekturdokument)		E	Typ angepasst.
39	B	Meeting zur weiteren Konkretisierung des Entwurfs	Alle	16.04.2015	E
40	I	Review: Vorstellung des Aktivitätsdiagramms zu UIMA	Fabian		E
41	I	Review: nochmals Kurzvorstellung der Zusammenfassung der gelesenen Bachelorarbeit von Tobias Eichler.	Huyen		E
42	I	Review: Vorstellung möglicher RDBMS (Teil der Architektur).	Francis		E
43	A	Erste Entwurfsdiagramme werden angefertigt	Francis, Fabian	13.04.2015 – 15.04.2015	E
44	B	Werden Diagramme mit Visual Paradigm neu erstellt, wird dies separat getan. Im Anschluss werden diese dann von einer Person in das Hauptprojekt (TextMining-Modelle.vpp) eingefügt. Grund: es kommt sonst zu merge-Problemen.	All		E
45	A	Informationen über einen selbst aufgesetzten Server sammeln, damit wir alle auf der selben Datenbank arbeiten.	David	13.04.2015 – 19.04.2015	E
46	A	Welche Datenbank wollen wir nun nutzen – SQL, NoSQL? → Gedanken dazu machen	Alle	13.04.2015 – 19.04.2015	E
47	B	Reviews sollen in Zukunft kürzer ausfallen! Maximal 15 Minuten pro Person. / Und am Ende eines Meetings werden maximal 15 Minuten zur Aufgabenverteilung aufgewendet.	Alle		E
48	A	Huyen beteiligt sich an der Suche an geeigneten Texten.	Huyen	13.04.2015 – 19.04.2015	E