Protokoll Projektteam-Meeting vom 16.04.15 mit Francis Opoku, Huyen Nguyen, David Laule, Fabian Reiber - Autor: Fabian Reiber
19.3	A	David macht sich weiter Gedanken zu einem Workflow	David	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst. Ein allgemeiner Workflow kann zur Zeit nicht erstellt werden, da die Aufgabenverteilung zur Zeit zu dynamisch sind
19.4	A	Fabian setzt sich weiter mit UIMA auseinander und schaut sich gegebene Beispiele von Apache an	Fabian	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst und siehe Lfd.Nr. 35
23.3.1	A	Fachliche Anforderungen für die Architektur	David	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst.
23.3.2	A	Allg. fachliche Anforderungen für unser Projekt, ausgehend von der Bachelorarbeit und weiteren Quellen	Huyen	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst
23.3.4	A	Fachliche Anforderungen für UIMA	Fabian	30.03.2015 – 15.04.2015	E	Datum angepasst
23.4	A	Ein erster Entwurf wird angefertigt	Alle	09.04.2015 – 20.04.2015	B	Datum angepasst
33	A	David befasst sich mit ClearTK und die Anbindung an UIMA.	David	09.04.2015 – 20.04.2015	B	Datum angepasst
34	A	Francis macht sich Gedanken zu der Architektur.	Francis	09.04.2015 – 15.04.2015	E
39	B	Meeting zur weiteren Konkretisierung des Entwurfs	Alle	16.04.2015	E
43	A	Erste Entwurfsdiagramme werden angefertigt	Francis, Fabian	13.04.2015 – 15.04.2015	E
45	A	Informationen über einen selbst aufgesetzten Server sammeln, damit wir alle auf der selben Datenbank arbeiten.	David	13.04.2015 – 19.04.2015	E	Server wurde bereits aufgesetzt, siehe Lfd.Nr:49
46	A	Welche Datenbank wollen wir nun nutzen – SQL, NoSQL? → Gedanken dazu machen	Alle	13.04.2015 – 19.04.2015	B
48	A	Huyen beteiligt sich an der Suche an geeigneten Texten.	Huyen	13.04.2015 – 19.04.2015	B
49	I	Review: Server mit Datenbankanbindung wurde aufgesetzt auf dem wir arbeiten können. Es wurden gute Tutorials und Folien zu ClearTK gefunden. Funktionale Anforderungen zu UIMA/ClearTK wurden angelegt.	David		E
50	I	Review: Datenbankschema wurde angelegt. Ist zur Zeit allerdings unbrauchbar.	Francis		E
51	I	Review: die ersten allg. fachlichen Anforderungen wurden erstellt.	Huyen		E
52	I	Review: Package-Diagramm vorgestellt.	Fabian		E
53	I	Einige offene Fragen wurden festgehalten die wir nach und nach klären müssen. Ggf. auch auf Herrn Neitzke zugehen.	Alle		B
53.1	I	Wie funktioniert genau das Training?	Alle	16.04.2015 – 20.04.2015	B
53.2	I	Wie sieht die ClearTK-Komponente genau aus?	Alle	16.04.2015 – 20.04.2015	B
54	A	Fachliche Anforderungen werden kontinuierlich angefertigt und in die Spezifikation eingetragen	Alle		B
55	A	Was für Objekte haben wir die in Datenbank gespeichert werden müssen? Siehe Lfd.Nr. 46	Alle		B