Protokoll Projektteam-Meeting vom 20.04.15 mit Francis Opoku, Huyen Nguyen, David Laule, Fabian Reiber - Autor: Huyen Nguyen
23.4	A	Ein erster Entwurf wird angefertigt	Alle	09.04.2015 – 20.04.2015	B	Datum angepasst
33	A	David befasst sich mit ClearTK und die Anbindung an UIMA.	David	09.04.2015 – 20.04.2015	B	Datum angepasst
46	A	Welche Datenbank wollen wir nun nutzen – SQL, NoSQL? → Gedanken dazu machen	Alle	13.04.2015 – 19.04.2015	E
48	A	Huyen beteiligt sich an der Suche an geeigneten Texten.	Huyen	13.04.2015 – 19.04.2015	E
53	I	Einige offene Fragen wurden festgehalten die wir nach und nach klären müssen. Ggf. auch auf Herrn Neitzke zugehen.	Alle		B
53.1	I	Wie funktioniert genau das Training?	Alle	16.04.2015 – 20.04.2015	B
53.2	I	Wie sieht die ClearTK-Komponente genau aus?	Alle	16.04.2015 – 20.04.2015	B
54	A	Fachliche Anforderungen werden kontinuierlich angefertigt und in die Spezifikation eingetragen	Alle		B
55	A	Was für Objekte haben wir die in Datenbank gespeichert werden müssen? Siehe Lfd.Nr. 46	Alle		B
56	I	Präsentation vor allen Gruppen	Alle	04.05.2015	B
57	A	Nächstes Sprint planen	Alle	20.04.2015	E
57.1	A	Arbeitsbereich und Verantwortung für jede festlegen / + Collection Reader + First Pipeline (AE) : Fabian, Francis / + Feature-Extraktion : David / + Training Data Consumer + ML-Framework: Huyen	Alle	20.04.2015	E
57.2	B	Jeder macht zu Hause: / + Recherche im eigenen Bereich / + Definition von Schnittstelle / + eigene Vorstellung vorbereiten / + Doku anpassen	Alle	20.04.2015 – 26.04.2015	B
57.3	B	+ Erstellen der groben Paketstruktur / + Erstellen von konkreten Komponenten / + Implementierung	Alle	27.04.2015 – 03.05.2015	O
57.4	B	Implementierung	Alle	04.05.2015 / - 10.05.2015	O
58	A	Reviews machen: / + Huyen: hat Artikel über Obama gesucht / + Fabian: hat Beispiele von ClearTK und POS Tagger geschaut. / + Francis: hat Komponenten (Annotators) von UIMA angesehen und testweise implementiert / + David: hat sich ClearTK eingearbeitet, Komponenten- und Kommunikationsdiagramme erstellt und Publikationen gelesen	Alle	20.04.2015	E