Protokoll Projektteam-Meeting vom 27.04.15 mit Francis Opoku, Huyen Nguyen, David Laule, Fabian Reiber - Autor: Huyen Nguyen
23.4	A	Ein erster Entwurf wird angefertigt	Alle		B	Datum angepasst
33	A	David befasst sich mit ClearTK und die Anbindung an UIMA.	David	09.04.2015 – 20.04.2015	E	Datum angepasst
53	I	Einige offene Fragen wurden festgehalten die wir nach und nach klären müssen. Ggf. auch auf Herrn Neitzke zugehen.	Alle		E
53.1	I	Wie funktioniert genau das Training?	Alle	16.04.2015 – 20.04.2015	E
53.2	I	Wie sieht die ClearTK-Komponente genau aus?	Alle	16.04.2015 – 20.04.2015	E
54	A	Fachliche Anforderungen werden kontinuierlich angefertigt und in die Spezifikation eingetragen	Alle		B
55	A	Was für Objekte haben wir die in Datenbank gespeichert werden müssen? Siehe Lfd.Nr. 46	Alle		E	Datenbank beantragt
56	I	Präsentation vor allen Gruppen	Alle	04.05.2015	E
57	A	Nächstes Sprint planen	Alle	20.04.2015	E
57.1	A	Arbeitsbereich und Verantwortung für jede festlegen / + Collection Reader + First Pipeline (AE) : Fabian, Francis / + Feature-Extraktion : David / + Training Data Consumer + ML-Framework: Huyen	Alle	20.04.2015	E
57.2	A	Jeder macht zu Hause: / + Recherche im eigenen Bereich / + Definition von Schnittstelle / + eigene Vorstellung vorbereiten / + Doku anpassen	Alle	20.04.2015 – 26.04.2015	E
57.3	A	+ Erstellen der groben Paketstruktur / + Erstellen von konkreten Komponenten / + Implementierung	Alle	27.04.2015 – 03.05.2015	O
57.4	A	Implementierung	Alle	04.05.2015 / - 10.05.2015	O
58	A	Doku anpassen	Alle	27.04.2015 - 03.05.2015	O
59	A	Mallet Framework einarbeiten	Francis, Huyen	27.04.2015 - 03.05.2015	B
60	A	SVM Framework (libSVM) einarbeiten	David, Fabian	27.04.2015 - 03.05.2015	B
61	A	Feature-Extraktion recherchieren	David	27.04.2015 - 03.05.2015	B
62	I	Projektplan angepasst	Alle	27.04.2015	E