Protokoll Projektteam-Meeting vom 04.05.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber - Autor: David Laule
23.4	A	Ein erster Entwurf wird angefertigt	Alle		B	Datum angepasst
54	A	Fachliche Anforderungen werden kontinuierlich angefertigt und in die Spezifikation eingetragen	Alle		B
57.3	A	+ Erstellen der groben Paketstruktur / + Erstellen von konkreten Komponenten / + Implementierung	Alle	27.04.2015 – 03.05.2015	E
57.4	A	Implementierung	Alle	04.05.2015 / - 10.05.2015	B
58	A	Doku anpassen	Alle	27.04.2015 - 03.05.2015	B
59	A	Mallet Framework einarbeiten	Francis, Huyen	27.04.2015 - 03.05.2015	E
60	A	SVM Framework (libSVM) einarbeiten	David, Fabian	27.04.2015 - 03.05.2015	E
61	A	Feature-Extraktion recherchieren	David	27.04.2015 - 03.05.2015	B
63	I	Letztes Protokoll durchgehen	Alle		E
64	I	Letzte Woche – was ist passiert!	Alle		E
65	A	20 positive Texte sammeln.	David	Bis 11.05.2015	E
66	A	Francis beschäftigt sich mit dem aufgetretenen Problem bei Mallet-Klassifizierung	Francis	Bis 11.05.2015	B
67	A	LibSVM -Process detailliert modellieren, Sequenzdiagramm erzeugen	Fabian, David	Bis 11.05.2015	O