Protokoll Projektteam-Meeting vom 11.05.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: David Laule
57.4	A	Implementierung	Alle		B
58	A	Doku anpassen	Alle	11.05.2015 – 18.05.2015	B	Datum angepasst
61	A	Feature-Extraktion recherchieren und implementieren	David, Fabian	11.04.2015 - 18.05.2015	B	Datum angepasst, Fabian mit zuständig
66	A	Francis beschäftigt sich mit dem aufgetretenen Problem bei Mallet-Klassifizierung	Francis	Bis 11.05.2015	E
67	A	LibSVM -Process detailliert modellieren, Sequenzdiagramm erzeugen	Fabian, David	Bis 11.05.2015	B
68	A	Alle Texte lesen und von Hand klassifizieren	Alle	Bis 18.05.2015	O
69	A	Sprintplanning	Alle		E
70	B	Entscheidung ob Mallet weiter benutzen?	Alle		O
71	A	Mallet-Klassifizierung Bayes selber implementieren, halber Tag, abschätzen ob weiter oder nicht!	Francis	Bis 16.05.2015	E
72	A	Version and Control: Merge Develop- auf Master-branch	David	Heute	E
73	B	Implementierung abschließen mit Ergebnis bis Ende des Sprints, letzter Sprint hauptsächlich Dokumentation, ordentliche Vorbereitung einer qualitativen Präsentation und Projektübergabe	Alle		E
74	I	Sprintplanning Meeting durchgeführt: / weitere Aufgabenpakete für den kommenden Sprint (genaue Zuweisung im aktuellen Projektplan): / Anpassen der Diagramme in den Dokumenten / libsvm: fertig implementieren der Features, / libsvm: justieren der Merkmals-Parameter / → Testen/vergleichen mit Struktur / Texte raussuchen (ca. 60) / Mallet-Klassifizierung Bayes selber implementieren, abschätzen ob weiter oder nicht! / Suchen alternativer ML-Frameworks / Plan für Dokumentation im nächsten Sprint erstellen	Alle	Heute
75	A	Libsvm implementieren	Fabian	Bis 18.05.2015	O
76	A	Libsvm implementieren	David	Bis 18.05.2015	O
77	A	20 weitere Texte heraussuchen	Huyen	Bis 18.05.2015	E