Protokoll Projektteam-Meeting vom 18.05.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: David Laule
57.4	A	Implementierung	Alle	Kontinuierlich	B
58	A	Doku anpassen	Alle	Kontinuierlich	B
61	A	Feature-Extraktion recherchieren und implementieren	David, Fabian	11.04.2015 - 18.05.2015	E	Datum angepasst, Fabian mit zuständig
67	A	LibSVM -Process detailliert modellieren, Sequenzdiagramm erzeugen	Fabian, David	Bis 26.05.2015	B	Datum angepasst
68	A	Alle Texte lesen und von Hand klassifizieren	Alle	Bis 26.05.2015	E	Datum angepasst
75	A	Libsvm implementieren	Fabian	Heute	E	Datum angepasst
76	A	Libsvm implementieren	David	Heute	E	Datum angepasst
78	A	Pos-Tagger einbauen, Testen	Fabian, David	Heute	E
79	I	Präsentation am 01.06.2015	Alle	01.06.2015	E
80	A	StemmingAnnotator einbauen, Testen	Huyen, Francis	Heute	E
81	A	Feinjustierung Bayes	Huyen, Francis	Bis 26.05.2015	E
82	B	Zwei getrennte Pipelines für LibSVM und Bayes, da Bayes selber implementiert und sich daher deutlich von der LibSVM-Struktur/Ablauf unterscheidet.	Alle		E
83	A	Implementieren der Preprocessing Pipeline für Bayes	Francis	Heute	E
84	A	Feinjustierung LibSVM/ Feature-Extraxtion	Fabian, David	Bis 26.05.2015	B
85	A	Herausfinden wie man Bayes-Klassifizierung prozentual ausgegeben werden kann	Francis	Bis 26.05.2015	B
86	A	Herausfinden welche Textlänge Minimum für erfolgreiche Klassifikation durch LibSVM möglich ist	Fabian, David	Bis 26.05.2015	E
87	A	Implementieren von Biochunking in Bayes Pipeline	Huyen	Bis 26.05.2015	B
88	A	Heraussuchen von weiteren Texten	Fabian	Bis 26.05.2015	E
89	A	Verifizierung mit bereits bestehenden getagten Texten	David	Bis 26.06.2015	E