Protokoll Projektteam-Meeting vom 26.05.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: David Laule
57.4	A	Implementierung	Alle	Kontinuierlich	B
58	A	Doku anpassen, Wiki Pflege	Alle	Kontinuierlich	B
67	A	LibSVM -Process detailliert modellieren, Sequenzdiagramm erzeugen	Fabian, David	Bis 01.06.2015	B	Datum angepasst
84	A	Feinjustierung LibSVM/ Feature-Extraxtion	Fabian, David	Heute		Datum angepasst
85	A	Herausfinden wie man Bayes-Klassifizierung prozentual ausgegeben werden kann	Francis	Heute	E	Datum angepasst
87	A	Implementieren von Biochunking in Bayes Pipeline	Huyen	Heute	E	Datum angepasst
90	A	Präsentation vorbereiten	Alle	Heute	E
91	A	Gesamtklassifizierung zusammenstellen	Francis	Heute	E
92	A	Testen verschiedener Kombinationen von Extractors bei LibSVM, Strukturierte Testdokumentation eingeführt	Fabian, David	Heute	E
93	A	Positive Texte raussuchen	David	Bis 01.06.2015	O
94	A	Strukturierte Testdurchläufe Bayes und ggf. Änderungen an der Architektur	Francis	Bis 01.06.2015	O
95	A	Implementierung der Serialisierung des Bayes-Modell	Huyen	Bis 01.06.2015	O