Protokoll Projektteam-Meeting vom 01.06.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: Francis Opoku
57.4	A	Implementierung	Alle	Kontinuierlich	B
58	A	Doku anpassen, Wiki Pflege	Alle	Kontinuierlich	B
93	A	Positive Texte raussuchen	David	Bis 01.06.2015	E
94	A	Strukturierte Testdurchläufe Bayes und ggf. Änderungen an der Architektur	Francis	Bis 01.06.2015	E
95	A	Implementierung der Serialisierung des Bayes-Modell	Huyen	Bis 08.06.2015	O	Datum angepasst
96	B	Textcorpus soll nicht mehr erweitert werden, da mittlerweile der Aufwand in einem geringen Nutzen zum Zeitaufwand steht	Alle	Kontinuierlich	E
97	A	Änderungen an der Architektur	Francis	Bis 01.06.2015	E	Siehe Lfd.Nr 94
98	A	Sprintplaning und Sprintreview durchführen	Alle	Heute	O
99	A	Präsentation durchführen	Alle	Heute	E
100	A	Bugs in LibSVM beheben	David, Fabian	Heute	E
101	A	Klassifizierung restlicher Texte	David	Heute	E
102	A	Naive Bayes Testergebnisse auswerten	Francis	Heute	E

Protokoll Projektteam-Meeting vom 01.06.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: Francis Opoku

103	A	Testdurchführung und Testauswertung	Fabian, David	Bis 08.06.2015	O
104	A	Testdurchführung und Testauswertung	Francis	Bis 08.06.2015	O