Protokoll Projektteam-Meeting vom 08.06.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: Francis Opoku
57.4	A	Implementierung	Alle	Kontinuierlich	E
58	A	Doku anpassen, Wiki Pflege	Alle	Kontinuierlich	B
95	A	Implementierung der Serialisierung des Bayes-Modell	Huyen	Bis 15.06.2015	E	Datum angepasst
96	B	Textcorpus soll nicht mehr erweitert werden, da mittlerweile der Aufwand in einem geringen Nutzen zum Zeitaufwand steht	Alle	Kontinuierlich	E

Protokoll Projektteam-Meeting vom 08.06.15 mit Francis Opoku, David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: Francis Opoku

103	A	Testdurchführung und Testauswertung	Fabian, David	Bis 15.06.2015	E	Datum angepasst
104	A	Testdurchführung und Testauswertung	Francis	Bis 08.06.2015	E	Siehe Lfd.Nr. 112
105	A	Gesamtprojekt in vollständiges Maven-Projekt überführen	David, Fabian	15.06 – 22.06.2015	B
106	A	Naive Bayes: Klassendiagramm, Packagediagramm erstellen	Francis	Bis 15.06.2015	O
107	A	Abschlusspräsentation: Precision, Recall und F-Score erklären, F-Score für Naive-Bayes vorstellen	Francis	22.06.2015	O
108	A	Code-Reactoring SVM	David, Fabian	Bis 15.06.2015	B
109	A	Projektstruktur aufräumen	David, Fabian	Bis 15.06.2015	E
110	A	Einarbeitung Maven	David, Fabian	Bis 15.06.2015	E
111	A	Dokumentation Naive Bayes	Francis	Bis 15.06.2015	O
112	A	Testauswertung Naive Bayes	Francis	Bis 15.06.2015	O