Protokoll Projektteam-Meeting vom 15.06.15 mit David Laule, Fabian Reiber, Huyen Nguyen - Autor: David Laule
	I	Francis Opoku aufgrund von Krankheit nicht anwesend
	I	Huyen Nguyen aufgrund von Krankheit erst ab 10:00 Uhr anwesend
58	A	Doku anpassen, Wiki Pflege	Alle	Kontinuierlich	B
105	A	Gesamtprojekt in vollständiges Maven-Projekt überführen	David, Fabian	Heute	E	Datum angepasst.
106	A	Naive Bayes: Klassendiagramm, Packagediagramm erstellen	Huyen	Bis 22.06.2015	E	Datum angepasst.
107	A	Abschlusspräsentation: Algemeine Einführung in LibSVM, Bayes, Precision, Recall und F-Score erklären, ...	Alle	22.06.2015	O
108	A	Code-Reactoring SVM	David, Fabian	Heute	E	Datum angepasst.
111	A	Dokumentation Naive Bayes	Francis	Bis 22.06.2015	O	Datum angepasst
112	A	Testauswertung Naive Bayes	Francis	Bis 22.06.2015	E	Datum angepasst
113	A	Dokumentation JavaDoc SVM	Fabian	Heute	E
114	A	Letzten Warnings in den Klassen beheben	Francis	Bis 22.06.2015	O
115	A	Rückfragen/-sprache mit Francis über Wiki-Pflege	Huyen	Bis 22.06.2015	O
116	A	Weitere LibSVM Testdurchläufe und Auswertung	Fabian, David	Bis 22.06.2015	O
117	A	IFU Maven, evtl. Readme.md	David	Bis 22.06.2015	O