Projektplan

Rahmenbedingungen:
14 Wochen Zeit, das Projekt fertigzustellen (30.03.2015 – 29.6.2015)
3 Wochen pro Sprint
4 Sprints bis zur Fertigstellung
1 Wochen Puffer (Vorbereitung Präsentation)

Aufgaben für den ersten Sprint (30.03.2015 – 19.04.2015)
Rollenverteilung:
Projektleiter: Francis Opoku
Protokollant: Fabian Reiber
Spezialisten: David Laule, Huyen Ngoc Nguyen

Arbeitspaket	Kategorie	Verantworliche/r	Personentage
UIMA	Anforderungsanalyse	Fabian	2
Architektur U. Workflow	Anforderungsanalyse	David, Francis	4
Artikel Recherche	Testdaten	Francis	1
Entwurf erstellen	Entwurf	Fabian, David, Huyen, Francis	8
Infrastruktur	Anforderungsanalyse	David, Fabian	3
ClearTK	Anforderungsanalyse	Huyen	2
Bachelorarbeit lesen	Anforderungsanalyse	Huyen	1

Grobplanung der restlichen Sprints
Legende:
H.N = Huyen Ngoc Nguyen
F.R = Fabian Reiber
D.L = David Laule
F.O = Francis Opoku
PL = Projektleiter
PR = Protokollant
SPZ = Spezialist
M1 = Meilenstein 1
1SP, 2SP usw. = Erster Sprint, zweiter Sprint usw.

Anforderungen an das Projekt
Das Projekt wird nach den bekannten SE-Richtlinien entwickelt.

Die Aufgaben werden fair auf die Teammitglieder verteilt. An gewissen Punkten entsehen arbeitstechnische Abhängigkeiten. Das bedeutet, das Ergebnis des Abschluss eines Arbeitspakets ist der Input für die Arbeit an einem weiteren Arbeitspaket. In den folgenden Themengebieten wurden logische Abhänigkeiten erkannt:
- Die Erkenntnisse aus dem Framework „UIMA“ fließen als Input in die Architekturentscheidungen ein.
- Die Erkenntnisse der Bachelorarbeit fließen als Input in die Architekturentscheidungen ein.

Aufgaben für den zweiten Sprint (20.03.2015 – 10.05.2015)
Rollenverteilung:
Projektleiter: Fabian Reiber
Protokollant: Huyen Ngoc Nguyen
Spezialisten: Francis Opoku, David Laule

Im folgenden Sprint werden wir anfangen die Anwendung zu implementieren. Dabei haben wir uns darauf festgelegt, dass wir hauptsächlich mit dem Framework ClearTK arbeiten.

Arbeitspaket	Kategorie	Verantworliche/r	Personentage
Recherche – Was ist nötig?	UIMA Pipeline	Francis, Fabian	2
Recherche – Was ist nötig?	Feature Extraction + Classifier	David	1
Recherche – Was ist nötig?	Training Consumer für Machine-Learning Framework	Huyen	1
Schnittstellen definieren	UIMA Pipeline	Francis, Fabian	2
Schnittstellen definieren	Ferature Extraction + Classifier	David	1
Schnittstellen definieren	Training Consumer für Machine-Learning Framework	Huyen	1
Komponenten entwickeln	UIMA Pipeline-Komponenten	Francis, Fabian	8
Komponenten entwickeln	Feature Extraction + Classifier	David	4
Komponenten entwickeln	Training Consumer für Machine-Learning Framework	Huyen	4
Mallet Framework	Machine Learning	Huyen, Francis	2
LibSVM-Framework	Machine Learning	Dave, Fabian	2

Aufgaben für den dritten Sprint (11.05.2015 – 31.05.2015)
Rollenverteilung:
Projektleiter: Huyen Ngoc Nguyen
Protokollant: David Laule
Spezialisten: Francis Opoku, Fabian Reiber

Im folgenden Sprint werden wir anfangen die Anwendung zu implementieren. Dabei haben wir uns darauf festgelegt, dass wir hauptsächlich mit den Machine Learning - Frameworks (libSVM,..) arbeiten.

Arbeitspaket	Kategorie	Verantworliche/r	Personentage
Weitere Artikels suchen	Recherche	Fabian, Francis, Huyen	1.5
Komponenten entwickeln	libSVM	David, Fabian	8
Komponenten entwickeln	Mallet (Naives Bayes)	Francis, Huyen	12.5
Doku – Workflow	Dokumentation	David	2
LibSVM testen	Testen	Fabian	2

Aufgaben für den vierten Sprint (01.06.2015 – 21.06.2015)
Rollenverteilung:
Projektleiter: David Laule
Protokollant: Francis Opoku
Spezialisten: FHuyen Ngoc Nguyen, Fabian Reiber

Übersicht der Aufgaben:
In diesem Sprint geht es vorrangig um:
- Pflegen der Dokumentation (Repo und Wiki)
  - Readme.md für Github verfassen
  - Javadoc in SourceCode einfügen
- Test:
  - Durchläufe
  - Auswertung
- Optimierung:
  - weitere/andere Features
  - ...
- Refactoring SourceCode:
  - Doppelter Code
  - FremdCode sollte referenziert werden!!
- Abgabe vorbereiten
  - Abschlusspräsention Gliederung und erstellen

Arbeitspaket	Kategorie	Verantworliche/r	Personentage
Test libSVM	Test	Fabian, David	4
Test NaiveBayes	Test	Francis, Huyen	4
Optimierung libSVM	Implementierung	Fabian, David	4
Optimierung NaiveBayes	Implementierung	Francis, Huyen	4
Refactoring	Codepflege	Alle	8
Pflege der Dokumentation libSVM	Dokumentation	Fabian, David	4
Pflege der Dokumentation NaiveBayes	Dokumentation	Francis, Huyen	4
Abgabe	Allgemein	Alle	8